附件2

三峡库区秭归县环芝兰片区EOD项目市场测试调查问卷（金融机构版）

针对项目实施方案主要内容的意见反馈：

| 序号 | 测试内容 | 初步方案设定指标 | 是否接受 | 如“否”则建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运作方式 | 本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。 |  |  |
| 2 | 合作期限 | 合作期为23年，自EOD项目合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为20年。 |  |  |
| 3 | 项目公司股权比例 | 本项目股权比例由实施主体100%出资占股。 |  |  |
| 4 | 股权锁定期 | 本项目从项目公司成立之日起至进入运营期后5年内为股权锁定期。 |  |  |
| 5 | 回报机制 | 自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。 |  |  |
| 6 | 实施主体采购方式 | 公开招标。 |  |  |
| 7 | 总投资 | 本EOD项目估算总投资约162371.42万元，其中，E类项目总投资为24212.24万元，占比14.91%；D类项目总投资为138159.18万元，占比85.09%。 |  |  |
| 8 | 资金筹措 | 本项目资金筹措总额约162371.42万元，资金来源为项目公司自筹和金融机构借款。其中，项目资本金约42371.42万元，占比26.10%；通过银行贷款筹集资金约120000.00万元，占比73.90%。 |  |  |
| 9 | 融资成本利率 | 4.2% |  |  |
| 10 | 建设运维成本 | 项目预期年均运营成本约为9560.7万元。 |  |  |
| 11 | 项目收益 | 收益来源全部为农村畜禽养殖废弃物污染治理收入、芝兰谷景区生态旅游康养项目收入及环芝兰片区乡村振兴示范区－冰雪运动训练基地收入，农村畜禽养殖废弃物污染治理运营平稳期预期年收益为4149.58万元；芝兰谷景区生态旅游康养项目运营平稳期预期年收益为11611.74万元；环芝兰片区乡村振兴示范区－冰雪运动训练基地预期年收益为11752.4万元。 |  |  |
| 12 | 项目投资所得财务内部收益率 | 项目税前、税后财务内部收益率分别为8.20%、5.23% |  |  |
| 13 | 投资回收期 | 项目税前、税后投资回收期分别为12.15年、14.89年 |  |  |
| 14 | 基准收益率 | 4.5% |  |  |
| 15 | 财务净现值 | 4.2%利率水平下，项目税前、税后财务净现值分别为59618.12万元、10921.36万元 |  |  |
| 16 | 综合偿债备付率 | 1.24 |  |  |
| 17 | 还款方式 | 建设期三年内只付息不还本，运营期开始还本付息。 |  |  |
| 18 | 抵押担保要求 |  |  |  |
| 19 | 其他 （请根据实际情况提供相关建议） |  |  |  |

注：本表可扩展。

单位：                 （盖章）

2024年2月1日